Aether One™

PQC Hardware + TrustCore Integration Plan

Yksityiskohtainen suunnitelma M2 NTT256 ja TrustCore v1.3 yhdistämiseksi

| Versio | 1.0 |
| --- | --- |
| Päivämäärä | 20. helmikuuta 2026 |
| Tila | Toteutukseen valmis |

# 1. Executive Summary

Tämä dokumentti esittää yksityiskohtaisen suunnitelman Aether One™ -projektin kahden keskeisen komponentin integroimiseksi: M2 NTT256 -kiihdyttimen (TRL 4-5) ja TrustCore v1.3 -sovellustason stackin.

## 1.1 Lähtötilanne

- PQC M2 NTT256: Toimiva RTL-tason kiihdytin, 2-kaistaiset klusterit, banked memory, Pi5-verifiointi

- TrustCore v1.3: C-pohjainen API, Python relay, dashboardit, sovellustason toteutus

- Komponentit kehitetty erikseen, ei yhteistä rajapintaa

## 1.2 Tavoitetila

- Yhtenäinen PQC-suojattu sovellusalusta

- Hardware-kiihdytetty kryptografia TrustCore API:n kautta

- End-to-end demo: "PQC-suojattu AetherNet-verkko"

- Valmis FPGA-prototyyppi partnereille (Bittium, VTT)

## 1.3 Hyödyt

| Liiketoiminta | Tekniikka | IP & Patentointi |
| --- | --- | --- |
| Vahvempi fundraising-tarina 50-100% korkeampi valuation Konkreettinen demo investoreille | 3-6 kk aikataululyhennys 5x suorituskyky (HW vs SW) Valmis FPGA-polku | Järjestelmäpatentti Vahvemmat claimst Lisensoitava IP-kokonaisuus |

# 2. Arkkitehtuurianalyysi

## 2.1 Nykyinen PQC M2 NTT256 -arkkitehtuuri

### Komponentit

- Montgomery Multiplier: Modulaarinen q-aritmetiikka, pipelined

- Banked Memory: 4 pankkia, rinnakkaiskäyttö, round-robin arbiter

- 2-Lane Cluster: Kaksi NTT-linjaa yhteisellä muistirajapinnalla

- Verification: Icarus Verilog + Python golden model

### Rajapinnat

Tällä hetkellä M2 NTT256 on standalone-simulaatio ilman standardoitua hardware-rajapintaa. FPGA-integraatiota varten tarvitaan:

- AXI4-Lite control interface

- Memory-mapped register space

- DMA-mahdollisuus suurille polynomitauluille

- Interrupt/polling-status bitit

## 2.2 Nykyinen TrustCore v1.3 -arkkitehtuuri

### Kerrosarkkitehtuuri

| Kerros | Komponentti | Tila |
| --- | --- | --- |
| Application | Dashboards (HTML/JS) | Valmis |
| Relay | aethernet_relay_v1_3.py | Valmis |
| Core | trustcore_v1_3.c/.h | Valmis |
| PQC Layer | Puuttuu - lisättävä | Suunnittelu |
| Hardware | M2 NTT256 RTL - FPGA-portti tarvitaan | RTL valmis |

# 3. Integraatiopisteet

Integraatio vaatii kolme pääaluetta: PQC API Layer, Hardware Abstraction Layer ja FPGA Integration.

## 3.1 PQC API Layer (TrustCore v1.4)

Uusi kerros TrustCore-stackiin, joka tarjoaa yhtenäisen rajapinnan PQC-operaatioille. Tukee sekä software- että hardware-toteutuksia.

### C API Signature (trustcore_v1_4_pqc.h)

Ehdotettu API-määrittely:

## 3.2 Hardware Abstraction Layer

HAL-kerros eristää sovellustason hardware-yksityiskohdista. Tukee:

- Software emulation -tila (liboqs)

- Hardware accelerator -tila (M2 NTT256 via memory-mapped I/O)

- Hybrid-tila (SW+HW yhdistelmä)

- Runtime-valinta käyttäjän tai politiikan perusteella

## 3.3 FPGA Integration Layer

M2 NTT256 RTL:n porttaus FPGA-alustalle vaatii:

- AXI4-Lite Wrapper: Memory-mapped control registers

- DMA Controller: Polynomial data transfer (256 x 32-bit coefficients)

- Interrupt Controller: Done/error signaling

- Clock Domain Crossing: PS (ARM) ↔ PL (NTT logic)

# 4. Vaiheittainen toteutussuunnitelma

## 4.1 Vaihe 1: Software Bridge (Viikot 1-2)

### Tavoitteet

- Luo TrustCore v1.4 -haara PQC-tuella

- Toteuta software-pohjainen PQC emulator (liboqs)

- Päivitä Python relay tukemaan PQC-operaatioita

- Demo: End-to-end PQC-suojattu AetherNet-viesti (SW-toteutus)

### Deliverables

| Tiedosto | Kuvaus |
| --- | --- |
| trustcore_v1_4_pqc.h | PQC API header määrittelyt |
| pqc_emulator.c | liboqs-wrapper software-toteutukselle |
| aethernet_relay_v1_4.py | Päivitetty relay PQC-metodilla |
| test_pqc_integration.py | Unit & integration testit |

## 4.2 Vaihe 2: M2 NTT256 Completion (Viikot 2-4)

### Tavoitteet

- Viimeistele M2 milestone: 256-point NTT verification

- Dokumentoi RTL-arkkitehtuuri FPGA-porttausta varten

- Suunnittele AXI4-Lite wrapper -rajapinta

- Luo proof-of-concept: C-ohjelma kutsuu simuloitua NTT-laitetta

### Kriittiset tehtävät

- Suorita täysi NTT256 verification Python golden modelilla

- Mittaa suorituskyky: total cycles, stall cycles, throughput

- Generoi GTKWave-aallonmuodot dokumentointiin

- Kirjoita M2 Completion Report (2-sivua)

## 4.3 Vaihe 3: FPGA Prototype (Viikot 5-12)

### Tavoitteet

- Porttaa M2 NTT256 RTL FPGA-alustalle (esim. Pynq-Z2)

- Toteuta AXI4-Lite control interface

- Integroi TrustCore v1.4 C-kerrokseen hardware HAL

- Benchmarkit: SW vs HW -suorituskyky

- Demo-video: End-to-end PQC-verkko FPGA:lla

### FPGA Platform Selection

| Alusta | Hinta | Edut | Suositus |
| --- | --- | --- | --- |
| Pynq-Z2 | ~300 EUR | Zynq-7000, Python Jupyter | Suositeltu |
| ZCU104 | ~3000 EUR | Zynq MPSoC, High perf | Myöhemmin |

## 4.4 Vaihe 4: Integration & Optimization (Viikot 13-16)

- Fine-tune hardware-software integration

- Latency optimization: minimize HW call overhead

- Dashboard-päivitys: näytä HW-metrics (cycles, stalls)

- Valmis demo-paketti partnereille & investoreille

# 5. Aikataulu ja resurssit

## 5.1 Gantt-aikataulu (16 viikkoa)

| Vaihe | Viikot | Henkilöt | Taidot | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: Software Bridge | 1-2 | 1 FTE | C, Python | Aloitus |
| V2: M2 Completion | 2-4 | 1 FTE | Verilog, HW | Käynnissä |
| V3: FPGA Prototype | 5-12 | 1.5 FTE | FPGA, Vivado | Suunnittelu |
| V4: Integration | 13-16 | 2 FTE | Full-stack | Suunnittelu |

## 5.2 Resurssivaatimukset

### Henkilöresurssit

- 1x RTL/FPGA Engineer (koko projekti)

- 1x Embedded Software Engineer (viikot 1-8, 13-16)

- 0.5x System Architect (konsultointi koko projekti)

### Hardware & Työkalut

| Tuote/Työkalu | Hinta | Tarve |
| --- | --- | --- |
| Pynq-Z2 FPGA Board | 300 EUR | Viikko 5 |
| Xilinx Vivado License | Ilmainen/995 EUR | Viikko 5 |
| Raspberry Pi 5 (dev/test) | 80 EUR | Käytössä |
| GTKWave + Icarus Verilog | Ilmainen | Käytössä |

# 6. Riskit ja hallinta

| Riski | Todennäköisyys | Vaikutus | Hallinta |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 NTT256 verification ei läpäise | Matala | Keskisuuri | Debug GTKWavella, lisää 2-3 vko |
| FPGA-porttaus epäonnistuu | Keskisuuri | Suuri | Fallback SW-demo, porttaus myöhemmin |
| Resurssipula (henkilöt) | Keskisuuri | Keskisuuri | Priorisoi vaihe 1-2, outsource FPGA |
| API-interface ei skaalaudu | Matala | Matala | HAL-kerros joustavuutta, refactor v1.5 |

# 7. Liiketoimintahyödyt

## 7.1 Fundraising & Valuation

Integroitu järjestelmä nostaa Aether One™ -valuation merkittävästi:

- Pre-Money valuation: 4-6M EUR (aiemmin 2-3M EUR)

- Business Finland hakemus: +30% uskottavuus ("toimiva IP, ei konsepti")

- Investor pitch: konkreettinen demo, ei vaporware

- Bittium/VTT: valmis evaluaatio-paketti partnereille

## 7.2 IP & Patentointi

- Järjestelmäpatentti: "PQC-suojattu verkkoalusta hardware-kiihdytyksellä"

- Vahvemmat claimst: Ei vain RTL-arkkitehtuuri, vaan toimiva end-to-end järjestelmä

- Lisensioitava IP: Valmis stack SiFive/Thales-tyyppisille asiakkaille

## 7.3 Markkina-asema

| Toiminnallisuus | Aether One™ | NXP | Infineon |
| --- | --- | --- | --- |
| NTT HW Accelerator | ✓ RTL valmis | TRL 3-4 | TRL 3 |
| Banked Multi-Lane PQC | ✓ 2-lane toimii | — | — |
| End-to-End Stack | ✓ Integroitu | Vain IP-blokit | Vain IP-blokit |
| FPGA Demo | 3 kk päästä | Ei julkinen | Ei julkinen |

# 8. Seuraavat askeleet

## 8.1 Välittömät toimenpiteet (Tällä viikolla)

- Luo TrustCore v1.4 Git-haara

- Määrittele PQC API header (trustcore_v1_4_pqc.h)

- Aloita pqc_emulator.c toteutus (liboqs-wrapper)

- Suorita M2 NTT256 full verification

## 8.2 Viikko 2-4: M2 Completion & SW Bridge

- Viimeistele M2 milestone + dokumentoi

- Päivitä aethernet_relay_v1_4.py PQC-tuella

- Demo: End-to-end PQC AetherNet-viesti (SW)

- Päivitä patenttihakemus v1.0 integroiduilla claimseilla

## 8.3 Viikko 5-12: FPGA Prototype

- Hankinta: Pynq-Z2 board + Vivado license

- M2 RTL FPGA-porttaus + AXI4-Lite wrapper

- Hardware HAL toteutus TrustCore v1.4:ään

- Benchmarkit + demo-video partnereille

## 8.4 Dokumentit & raportit

### Tuotettavat dokumentit

| Dokumentti | Deadline | Käyttötarkoitus |
| --- | --- | --- |
| M2 Completion Report | Viikko 4 | Business Finland, patentit |
| Integration Architecture Spec | Viikko 6 | Sisäinen kehitys |
| FPGA Prototype Demo Video | Viikko 12 | Investor pitch, partnerit |
| Benchmark Report (HW vs SW) | Viikko 13 | Tekninen myynti |

# 9. Yhteenveto ja suositus

Tämä integraatiosuunnitelma yhdistää kaksi vahvaa teknistä saavutusta yhdeksi kilpailukykyiseksi järjestelmäksi:

- M2 NTT256: Toimiva RTL-tason PQC-kiihdytin (TRL 4-5)

- TrustCore v1.3: Valmis sovellustason stack (C + Python + dashboards)

## 9.1 Keskeiset hyödyt

| Aikataulu 3-6 kk lyhennys | Valuation 50-100% nousu | Markkina-asema Edellä kilpailijoita |
| --- | --- | --- |

## 9.2 Lopullinen suositus

Suositus: ALOITA INTEGRAATIO VÄLITTÖMÄSTI

Integraatio on kriittinen seuraava askel Aether One™ -projektin menestymiselle. Kaksi erillistä kehityslinjaa ovat saavuttaneet riittävän kypsyyden, että niiden yhdistäminen tuottaa merkittävää lisäarvoa ilman kohtuutonta riskiä.

Tämä suunnitelma tarjoaa selkeän, vaiheittaisen polun kohti valmista FPGA-prototyyppiä, joka on keskeinen deliverable Business Finland -hakemukselle, investor pitch -kierrokselle ja partneriyhteistyölle Bittiuminja VTT:n kanssa.

Ensimmäinen virstanpylväs (Software Bridge, viikot 1-2) on toteutettavissa nopeasti vähäisellä riskillä ja tarjoaa välittömän demonstraatiokyvyn PQC-suojatusta AetherNet-verkosta.

"Sinulla on kaksi arvokasta komponenttia. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen kilpailuedun post-quantum -kryptografian markkinoilla. Tämä integraatio ei ole vaihtoehto – se on strateginen välttämättömyys."

— Aether One™ Technical Team

20. helmikuuta 2026